«RIVINA JARUGA» d.o.o.

Trg Male Gospe 4

S K R A D I N

OIB:35718634536

P R O G R A M

održavanja javnih površina u gradu Skradinu za 2026. Godinu

Skradin, prosinac 2025. god.

# UVOD

Prema zakonu o komunalnom gospodarstvu ,odluci o komunalnom redu, sukladno ugovoru  o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja javnih površina na području grada Skradina. Od 20.05.2019.godine KLASA.363-01/19-01-4, UR.BROJ2182/03-01-19-1, «RIVINA JARUGA» d.o.o. SKRADIN mora obavljati poslove održavanja javnih površina nesmetano, kvalitetno i trajno, te obavljati i druge poslove u okviru komunalnih djelatnosti koji mu se povjere.

«RIVINA JARUGA» d.o.o. je komunalno poduzeće čiji je osnivač i vlasnik Grad

Skradin,  registrirana je  za obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

|  | Održavanje javnih površina |  |
| --- | --- | --- |
| * | Održavanje čistoće |  |
| * | Odlaganje komunalnog otpada |  |
| * | Održavanje groblja i krematorija |  |
| * | Lučke djelatnosti: privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata; - ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj roba; - skladištenje i prenošenje roba i drugih materijala |  |
| * | ukrcaj i iskrcaj skladištenje i prenošenje roba i drugih materijala, - ukrcaj i iskrcaj putnika; |  |
| * | ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovim u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije, lučko agencijski poslovi i špediterski poslovi, |  |
| * | poslovi kontrole kakvoće i količine robe i dr.) |  |
| * | Usluge parkirališta |  |
| * | Turistička djelatnost: pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga |  |
| * | Građenje, projektiranje i nadzor |  |
| * | Elektro instalacijski i obrtnički radovi u građevinarstvu |  |
| * | Kupnja i prodaja robe i obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu |  |
| * | Prijevoz robe i putnika u unutarnjem (gradskom i prigradskom) i međunarodnom cestovnom prometu |  |
| * | Taksi prijevoz na vodi |  |
| * | Pomorski i obalni prijevoz robe i putnika |  |
| * | Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo |  |
| * | Prikazivanje filmova |  |
| * | Djelatnosti sajmova i zabavnih parkova |  |
| * | Djelatnosti sportskih arena i stadiona |  |
| * | Pogrebne djelatnosti |  |
| * | Djelatnosti tržnica |  |
| * | Odvodnja otpadnih voda |  |
| * | Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom |  |
| * | Gospodarenje otpadom |  |
| * | Djelatnost trgovanja otpadom |  |

- POVRŠINE  NA  PODRUČJU GRADA SKRADINA KOJE  ĆE  SE  ODRŽAVATI

- JAVNOZELENE POVRŠINE

- JAVNOPROMETNE POVRŠINE

- GROBLJA NA PODRUČJU GRADA

- ODRŽAVANJE OKOLIŠA OSNOVNIH I PODRUČNIH ŠKOLA

- ČIŠĆENJE, PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA

- ODRŽAVANJE GRADSKOG PARKINGA

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

### ZELENE   POVRŠINE

1.   GRADSKI   PARK

- ZELENE POVRŠINE  U ULICI  OBALA PAVLA ŠUBIĆA

- ZELENE POVRŠINE NA PLAŽI - KRAČANA

- ZELENE POVRŠINE  U ULICI GRGURA NINSKOG

- ZELENE POVRŠINE U ULICI SKRADINSKIH SVILARA

- ZELENE POVRŠINE  U ULICI TRG MALE GOSPE 4

- ZELENE POVRŠINE KOD SPOMEN KRIŽA  HRV. BRANITELJIMA

- ZELENE POVRŠINE - PIONIR

- OSTALE ZELENE  POVRŠINE

- GRADSKI  PARK

  - ODRŽAVANJE TRAVNJAKA

Površina travnjaka: 2890m2

Radovi : - Košenje motornom kosilicom,  grabljanje otkosa, utovar na prijevozno    sredstvo , odvoz na odlagalište.

-  gnojenje umjetnim gnojivom

Vrijeme radova:- proljeće , ljeto,  jesen, zima

Jedinica mjere:     - m2

Cijena /m2: 0,53€

  - ŽIVICA

- Radovi:   - Okopavanje i obrezivanje, nadopuna na mjestima  gdje je uništena

- .

- Vrijeme radova : - proljeće, ljeto, jesen

- Jedinica mjere: - m

- Cijena/m: 0,31€

  - STAZE

Radovi: - Nadopuna pješačkih staza šljunkom i čišćenje istih od korova

Vrijeme radova: - po potrebi

Jedinica mjere: - m2

Cijena/m2  : 0,27€

  - ODRŽAVANJE  KLUPA

Radovi: - bojanje i zamjena uništenih letava

Vrijeme radova: -  po potrebi

Jedinica mjere: - komad

Cijena /kom:37,16€

  - STABLAŠICE

Radovi: - Orezivanje  i čišćenje stablašica , zamjena i dopuna oštećenih

Vrijeme radova: - u vrijeme mirovanja vegetacije  i po potrebi

Jedinica mjere: -kom

Cijena /kom:  98,21€

  - ODRŽAVANJE DJEČJEG IGRALIŠTA

- Radovi: -   Bojenje i zamjena letava na spravama za igranje i bojenje i  održavanje    ljuljački.

Vrijeme radova: - po potrebi

Jedinica mjere: -kom

Cijena /kom:9,95€

- ZELENE POVRŠINE NA OBALI

  - CVJETNI OTOCI NA OBALI

Površina 200m2

Radovi: -   Kopanje ručno, košnja, orezivanje  gnojenje stajskim gnojivom, sadnja sezonskog cvijeća (proljeće-jesen) zalijevanje svaki dan tijekom četiri ljetna mjeseca (svibanj –rujan).

Vrijeme radova: - tokom cijele godine

Jedinica mjere: -m2

Cijena /m2: 1,92€

  - ODRŽAVANJE KLUPA

Radovi: - bojanje i zamjena uništenih letava

Vrijeme radova: -  po potrebi

Jedinica mjere: - komad

Cijena /kom: 37,16€

  - STABLAŠICE

Radovi: - Orezivanje  i čišćenje stablašica , zamjena i dopuna oštećenih

Vrijeme radova: - u vrijeme mirovanja vegetacije  i po potrebi

Jedinica mjere: -kom

Cijena /kom: 98,21€

3)   ZELENE   POVRŠINE  NA PLAŽI

  - TRAVNJAK

Površina travnjaka: 2990 m2

Radovi : - Košenje motornom kosilicom,  grabljanje otkosa, utovar na prijevozno    sredstvo , odvoz na odlagalište. Čišćenje plaže od otpada

Vrijeme radova:- proljeće , ljeto,  jesen

Jedinica mjere:     - m2

Cijena /m2: 0,53€

  - STABLAŠICE

Radovi: - Orezivanje  i čišćenje stablašica , zamjena i dopuna oštećenih

Vrijeme radova: - U vrijeme mirovanja vegetacije  i po potrebi

Jedinica mjere: -kom

Cijena /kom: 98,21€

  - ODRŽAVANJE IGRALIŠTA ZA ODBOJKU NA PIJESKU

- Radovi: Prekopavanje i dopuna morskog ili riječnog  finog pijeska .

- Vrijeme radova:  Po potrebi

- Jedinica mjere:m2

- Cijena /m2: 1,06€

4) ZELENE POVRŠINE   U  ULICI GRGURA NINSKOG

- ZELENI  OTOK

Površina : 75m2

Radovi: - Orezivanje  i čišćenje trajnica , zamjena i dopuna oštećenih te redovno     zalijevanje.

-  Košenje, okopavanje gnojenje i zalijevanje

-  grabljanje otkosa, utovar na prijevozno sredstvo , odvoz na odlagalište.

Vrijeme radova: - u vrijeme mirovanja vegetacije, proljeće i ljeto

Jedinica mjere: -m2

Cijena /m2: 0,53€

5) ZELENE POVRŠINE U ULICI  SKRADINSKIH SVILARA

- a)   TRAVNJAK

Površina travnjaka: 1500 m2

Radovi : - Košenje motornom kosilicom,  grabljanje otkosa, utovar na prijevozno    sredstvo , odvoz na odlagalište.

- okopavanja, gnojenje umjetnim gnojivom i zalijevanje četiri  puta tjedno.

Vrijeme radova:- proljeće , ljeto,  jesen

Jedinica mjere:     - m2

Cijena /m2: 0,53€

- b)     STABLAŠICE

Radovi: - Orezivanje  i čišćenje stablašica , zamjena i dopuna oštećenih te redovno     zalijevanje

Vrijeme radova: - U vrijeme mirovanja vegetacije  i po potrebi

Jedinica mjere: -kom

Cijena /kom:- 98,21€

- ZELENA POVRŠINA  ŠIBENSKA ULICA

a)       TRAVNJAK

Radovi : - Košenje motornom kosilicom,  grabljanje otkosa, utovar na prijevozno    sredstvo , odvoz na odlagalište.

-  okopavanja, gnojenje umjetnim gnojivom i zalijevanje četiri  puta tjedno.

Vrijeme radova:- proljeće , ljeto,  jesen,

Jedinica mjere:     - m2

Cijena /m2: 0,53€

- ZELENE POVRŠINA KOD SPOMEN KRIŽA HRV. BRANITELJIMA

a)     CVJETNI OTOK ISPRED KRIŽA

Radovi : - Okopavanje  trajnica, sadnja  sezonskog cvijeća, gnojenje i  zalijevanje      tijekom ljeta (svibanj-rujan).

Vrijeme radova:- proljeće , ljeto,  jesen, zima

Jedinica mjere:     - m2

Cijena /m2: 0,53€

- OSTALE ZELENE POVRŠINE

    - sve zelene površine na širem području grada Skradina na koje će  se primjenjivati isti cjenik

    - poljski putevi- košnja po m2-0,09€

obračun po m2 izvedenog ručnog otkosa

### JAVNOPROMETNE POVRŠINE

Pod javnoprometne površine spadaju ulice, trgovi, šetnice i ostale javne površine

predviđene za prometovanje iz Odluke o komunalnom redu.

Javne površine će se održavati u svrhu njihove funkcionalne sposobnosti trajno i

kvalitetno.

1)	INTERVENTNI RADOVI NA JAVNIM POVRŠINAMA

Lokacija : područje Grada Skradina

- Radovi: manji popravci  na javnim površinama, popravak rubnika,uklanjanje kamena i grana po javnoprometnim površinama po nalogu komunalnog redara.

- Vrijeme radova:  tokom cijele godine.

- Cijena :  paušal – 1061,78€

### GROBLJA NA  PODRUČJU GRADA SKRADINA

1.  GROBLJE       SV. JERONIM  SKRADIN

2.       «     «           SV. PETKA   SKRADIN

3.       «     «           SV. KATA    DUBRAVICE

4.       «     «           SV.  JURE    RUPE

5.       «     «           SV. NIKOLA  PLASTOVO

6.       «     «           SV. NIKOLA  BRATIŠKOVCI

7.       «     «           SV.  ANTE  VAĆANI

8.       «     «           SV. MARKO   SONKOVIĆ

9.       «     «           SV. BARTOL   PIRAMATOVCI

10.     «     «           SV. AĆIM I  ANA  BRIBIR

11.     «     «           ŽAŽVIĆ  -  ŽAŽVIĆ

12.     «     «           MEĐARE  - MEĐARE

13.     «     «           SVIH SVETIH   KRKOVIĆ

14.     «     «           GROBLJE VELIKA GLAVA

15.     «     «           GROBLJE SVETI BARTOL

Temeljem Odluke Poglavarstva Grada Skradina upravljanje nad svim grobljima na području Grada Skradina povjerava se komunalnom poduzeću «Rivina jaruga» d.o.o.

Svim grobljima na području grada  upravljat će se prema Odluci Poglavarstva Grada Skradina.

Radovi : - Košenje motornom kosilicom,  grabljanje otkosa, utovar na prijevozno    sredstvo , odvoz na odlagalište.

- sakupljanje otpada ( svijeće i suho cvijeće)

Vrijeme radova:- tokom cijele godine

### ODRŽAVANJE OKOLIŠA OSNOVNIH I PODRUČNIH ŠKOLA

1. O.Š.   SKRADIN

- PODRUČNA  ŠKOLA DUBRAVICE

- PODRUČNA ŠKOLA RUPE

- PODRUČNA ŠKOLA PIRAMATOVCI

- PODRUČNA ŠKOLA KRKOVIĆ

Održavanje okoliša  škola vrši se na način da se travnjaci kose po potrebi   u suradnji s ravnateljstvom škole, a najmanje tri puta godišnje. Isto tako u  vrijeme zime obrezuju se i čiste stablašice.

Radovi : - Košenje motornom kosilicom,  grabljanje otkosa, utovar na prijevozno    sredstvo , odvoz na odlagalište.

-  Orezivanje  i čišćenje stablašica , zamjena i dopuna oštećenih

Vrijeme radova:- proljeće, ljeto, jesen i po potrebi

Jedinica mjere:     - m2

Cijena /m2:0,53€

### ČIŠĆENJE PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOM. OTPADA

1.   ČIŠĆENJE ZELENIH I JAVNOPROMETNIH POVRŠINA

  - ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA IZ NASELJA SKRADIN

  - ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA IZ SELA S CIJELOG PODRUČJA GRADA SKRADINA

  - ODVOZ OTPADA  S GROBLJA NA PODRUČJU GRADA

  - ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA  SA PODRUČJA GRADA SKRADINA

  - ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA SA PODRUČJA GRADA SKRADINA S JAVNIH POVRŠINA ODLOŽEN OD STRANE NEPOZNATE OSOBE

- ČIŠĆENJE  ZELENIH I  JAVNO  PROMETNIH  POVRŠINA

Lokacija: Područje grada

Radovi : - Čišćenje se vrši na način da tri djelatnika u zimskom periodu i pet djelatnika u ljetnim mjesecima   počiste i pokupe sav otpad koji se nalazi na zelenim i javnim prometnim površinama i odlože ga u posude za otpad, isto tako se svakodnevno isprazne sve košarice za sitne otpatke koje  se nalaze na javno prometnim i zelenim površinama.

Vrijeme radova:- Sve zelene  i javno prometne površine u naselju Skradin čiste se svakim danom osim nedjeljom, i praznikom utvrđenim zakonom, a u periodu od mjeseca lipnja do mjeseca rujna  čiste se i nedjeljom.

Jedinica mjere:     - sat

Cijena /sat: 11,28€

1.1. PRANJE PJEŠAČKE ZONE

Lokacija: Područje grada

Radovi : - polijevanje i ispiranje vatrogasnom cisternom , pranje četkama ručno .

Vrijeme radova:- 6.- 9. mjesec

Jedinica mjere:     - m2

Cijena /m2: 1,33€

- ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA IZ NASELJA SKRADIN

Sav  prikupljeni otpad se odvozi dva puta tjedno , osim  nedjeljom i praznikom, a od mjeseca lipnja do mjeseca listopada i nedjeljom i praznikom odvozi  komunalnim vozilom na RCGO „BIKARAC“ sukladno Odluci  o načinu pružanja javne usluge prikupljana miješanog komunalnog otpada o biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Skradina.

3)   ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA IZ SELA S CIJELOG PODRUČJA GRADA  SKRADINA

Sav prikupljeni otpad odvozit će se jednom tjedno iz svakog naselja na RCGO „ BIKARAC“  sukladno Odluci.

4) ODVOZ OTPADA S GROBLJA NA PODRUČJU GRADA SKRADINA

Odvoz otpada sa groblja vrši se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno sa svakoga groblja. Otpad se odvozi komunalnim vozilom na RCGO BIKARAC».

Za vrijeme mjeseca studenog, zbog blagdana Svih Svetih, vršit će se pojačani odvoz otpada . Troškovi će se pokrivati iz grobljanske naknade.

- ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA  NA PODRUČJU GRADA SKRADINA

Prikupljanje i odvoz glomaznog otpada obavlja se  po pozivu korisnika koji imaju pravo na jednom godišnje besplatan odvoz. Sve preko jednog odvoza se naplaćuje po cjeniku davatelja usluge

Odvoz otpada sa javnih površina odloženo od strane nepoznate osobe.

- ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA SA PODRUČJA GRADA SKRADINA S           JAVNIH POVRŠINA ODLOŽEN OD STRANE NEPOZNATE OSOBE

Sav glomazni otpad skupljen na javnoj površini bit će odvezen u RCGO Bikarac s pratećom dokumentacijom a fakturirat će se prema gradu prema otpremnici RCGO Bikarac

### ODRŽAVANJE GRADSKOG PARKINGA

Radovi : - Košenje motornom kosilicom,  grabljanje otkosa, utovar na prijevozno    sredstvo , odvoz na odlagalište. Stablašice će se podrezivati u zimskom periodu

Nasipanje staza sitnim pijeskom (jalovinom)

Vrijeme radova:- tokom cijele godine

### ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE

Regulirano posebnim Odlukama i Ugovorom između Grada Skradina i komunalnog poduzeća «RIVINA JARUGA» d.o.o.,

Grad Skradin dodjeljuje na upravljanje objekte i uređaje javne rasvjete na području Grada Skradina u trajanju od 4 godine, počevši od 08. srpnja 2014.god., komunalnom poduzeću «RIVINA JARUGA» d.o.o.

Za sve poslove vezane uz održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području 	Grada Skradina primjenjivat će se odredbe iz potpisanog Ugovora.

### ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE

Radovi : - Podrazumijeva čišćenje, pranje i održavanje  fontane.

Čišćenje prilaznog puta i same utvrde Turina .

Vrijeme radova:- tokom cijele godine

Jedinica mjere:   sat

Cijena :11,28€+ utrošeni elektromaterijal( fontana)

- ODRŽAVANJE OKOLIŠA DJEČJEG VRTIĆA SKRADIN

Radovi :  Održavanje zelene površine na dječjem igralištu - Košenje motornom kosilicom,  grabljanje otkosa, utovar na prijevozno    sredstvo , odvoz na odlagalište.  Nadopuna stablašica po potrebi , održavanje klupa.

Vrijeme radova:- proljeće , ljeto,  jesen zima

Jedinica mjere:

m2

Cijena :0,53€

- STROJNA KOŠNJA TRAVE NERAZVRSTANI PUTEVI

Radovi: strojna košnja nerazvrstanih puteva po potrebi

Jedinica mjere: m2

Cijena : 0,10€

U Skradinu,  prosinac ,2025.god.

- DIREKTORICA

Anita Banić